TÓM TẮT ĐỒ ÁN MOBILE

Smart Receipt Manager - Ứng dụng quản lý chi tiêu bằng quét hóa đơn

Bản tóm tắt ngữ cảnh, yêu cầu, hướng triển khai tối ưu và phạm vi MVP

# 1. Bối cảnh và yêu cầu đầu vào

Người thực hiện: sinh viên ngành Công nghệ thông tin, môn Lập trình Mobile, vai trò nhóm trưởng.

Quy mô nhóm: 5 thành viên.

Thời gian thực hiện dự kiến: khoảng 5 tuần.

Trình độ team: trung bình sinh viên, cần hướng vừa sức nhưng vẫn ấn tượng khi demo.

Yêu cầu bắt buộc từ giảng viên: có ML Kit, Google Firebase, Room Database, API/Web Service.

Yêu cầu nghiệp vụ đã chốt: có đăng nhập, có đồng bộ Firebase, dùng ML Kit để quét hóa đơn.

# 2. Đề tài chốt

Tên đề tài: Smart Receipt Manager - Ứng dụng quản lý chi tiêu bằng quét hóa đơn.

Mô tả ngắn: Ứng dụng giúp người dùng quản lý chi tiêu cá nhân. Người dùng có thể thêm khoản chi thủ công hoặc chụp/chọn ảnh hóa đơn. App dùng ML Kit OCR để đọc chữ trên hóa đơn, tự gợi ý tổng tiền, ngày mua, tên cửa hàng và danh mục chi tiêu. Dữ liệu được lưu offline bằng Room Database và đồng bộ lên Firebase Firestore.

| Yêu cầu | Cách đáp ứng trong đồ án |
| --- | --- |
| ML Kit | Text Recognition OCR để đọc chữ từ ảnh hóa đơn |
| Firebase | Firebase Authentication + Firestore Sync |
| Room Database | Lưu khoản chi offline, hỗ trợ mở app lại vẫn còn dữ liệu |
| API/Web Service | API gợi ý danh mục chi tiêu theo tên cửa hàng/ghi chú |
| Mobile App | Android Native bằng Java, giao diện quản lý chi tiêu |

# 3. Công nghệ chốt tối ưu

| Thành phần | Công nghệ đề xuất | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Nền tảng | Android Native | Phù hợp yêu cầu Room và dễ tích hợp ML Kit/Firebase |
| Ngôn ngữ | Java | Vừa sức với team sinh viên, phù hợp môn học |
| Kiến trúc | MVVM + Repository Pattern | Dễ chia việc, Activity không bị quá tải |
| Local DB | Room Database | Đúng yêu cầu, lưu offline tốt |
| Cloud | Firebase Auth + Firestore | Đăng nhập và đồng bộ dữ liệu theo user |
| ML Kit | Text Recognition OCR | Điểm nhấn chính: quét hóa đơn |
| API | Node.js Express API đơn giản | Dễ viết, dễ demo, chủ động hơn API public |
| HTTP Client | Retrofit | Chuẩn phổ biến để gọi REST API trên Android |

# 4. Phạm vi MVP nên làm trong 5 tuần

| Ưu tiên | Chức năng | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký/đăng nhập | Người dùng có tài khoản bằng Firebase Authentication |
| 2 | CRUD khoản chi | Thêm, sửa, xóa, xem danh sách khoản chi |
| 3 | Room Database | Lưu khoản chi offline, tắt app mở lại vẫn còn dữ liệu |
| 4 | ML Kit OCR | Chọn/chụp hóa đơn và đọc chữ từ ảnh |
| 5 | Parser hóa đơn | Tự lấy tổng tiền, ngày, tên cửa hàng ở mức gợi ý |
| 6 | API gợi ý danh mục | Dựa vào merchant/note để gợi ý Ăn uống, Di chuyển, Sức khỏe... |
| 7 | Firebase Sync | Đồng bộ dữ liệu từ Room lên Firestore theo user |
| 8 | Thống kê cơ bản | Tổng chi tháng này, chi theo danh mục |

Nguyên tắc phạm vi: Không cần nhận diện từng món hàng trong hóa đơn. Chỉ cần OCR đọc text, gợi ý tổng tiền/ngày/cửa hàng, cho người dùng chỉnh sửa trước khi lưu.

# 5. Chức năng trọng tâm và chức năng phụ hay, dễ giải thích

| Loại | Chức năng | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Trọng tâm | Smart Receipt Scan - Quét hóa đơn bằng ML Kit OCR | Hay, dễ demo, đúng yêu cầu ML Kit, giúp app khác CRUD thông thường |
| Phụ nổi bật | Auto Category Suggestion - Gợi ý danh mục bằng API | Dễ hiểu, dễ giải thích với thầy, đáp ứng rõ API/Web Service |
| Nền tảng | Offline-first bằng Room | Thực tế, bảo đảm app dùng được khi mất mạng |
| Hoàn thiện | Thống kê chi tiêu | Dễ demo, giúp app có giá trị sử dụng thật |

# 6. Luồng demo đề xuất

1. Người dùng đăng nhập bằng Firebase Authentication.

2. Vào màn hình Home xem tổng chi và danh sách khoản chi.

3. Chọn “Quét hóa đơn” hoặc chọn ảnh hóa đơn từ thư viện.

4. ML Kit OCR đọc chữ từ ảnh hóa đơn.

5. App tự gợi ý tổng tiền, ngày mua, tên cửa hàng.

6. App gọi API gợi ý danh mục chi tiêu, ví dụ Highlands Coffee -> Ăn uống.

7. Form thêm khoản chi được tự điền; người dùng chỉnh sửa nếu cần và bấm lưu.

8. Dữ liệu lưu vào Room, sau đó đồng bộ lên Firestore.

9. Người dùng xem thống kê tổng chi theo tháng và theo danh mục.

# 7. API/Web Service được chọn

Chức năng API: Gợi ý danh mục chi tiêu tự động dựa trên tên cửa hàng, ghi chú và số tiền.

| Keyword ví dụ | Danh mục gợi ý |
| --- | --- |
| coffee, cafe, highlands, phúc long, trà sữa | Ăn uống |
| grab, taxi, bus, xăng | Di chuyển |
| thuốc, pharmacy, long châu, pharmacity | Sức khỏe |
| cgv, cinema, game | Giải trí |
| shopee, lazada, tiki | Mua sắm |
| sách, khóa học, học phí | Học tập |
| Không khớp keyword | Khác |

Ví dụ request/response:

POST /api/categorize-expense

Request:
{
  "merchant": "Highlands Coffee",
  "note": "Cafe sua da 65000",
  "amount": 65000
}

Response:
{
  "category": "Ăn uống",
  "confidence": 0.9,
  "reason": "Có từ khóa liên quan đến cafe/đồ uống"
}

# 8. Kiến trúc đề xuất: MVVM + Repository Pattern

Mô hình tối ưu: MVVM đơn giản, không cần Clean Architecture phức tạp.

Activity/Fragment -> ViewModel -> Repository -> Room DAO / Firebase Service / API Service / ML Kit Service

| Lớp | Vai trò |
| --- | --- |
| Activity/Fragment | Hiển thị UI, nhận thao tác người dùng, gọi ViewModel |
| ViewModel | Xử lý logic màn hình, validate dữ liệu, giữ trạng thái UI |
| Repository | Trung gian dữ liệu, quyết định lưu Room, sync Firebase, gọi API |
| Room/Firebase/API/ML Kit | Nguồn dữ liệu và dịch vụ kỹ thuật |

Lý do không chọn MVC: Vì app có Room, Firebase, API, ML Kit và sync dữ liệu; nếu dùng MVC, Activity dễ bị quá tải, code khó bảo trì và khó chia việc nhóm.

# 9. Phân công team 5 người theo module

Nguyên tắc UI: Ai làm chức năng nào thì làm luôn UI của chức năng đó. Tuy nhiên cần một người review UI tổng thể để thống nhất màu sắc, font, button và khoảng cách.

| Thành viên | Module | UI cần làm | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| TV1 | Firebase Auth + Firestore | Login, Register, Profile | Đăng nhập/đăng ký được, dữ liệu theo user, sync Firestore |
| TV2 | CRUD khoản chi + UI trung tâm | Home, danh sách, thêm/sửa khoản chi | Quản lý khoản chi thủ công, form nhận dữ liệu OCR |
| TV3 | ML Kit OCR + Parser | Scan Receipt, OCR Result | Ảnh hóa đơn -> OCR text -> gợi ý tiền/ngày/cửa hàng |
| TV4 | Room Database + Offline-first | Sync status nhỏ trong danh sách | Entity/DAO/Repository, lưu offline, isSynced |
| TV5 | API + Thống kê + QA | Gợi ý danh mục, Statistics | API category, Retrofit, thống kê, test demo |

# 10. Kế hoạch thực hiện 5 tuần

| Tuần | Mục tiêu | Công việc chính | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup và khung app | Tạo project Android Java, Git repo, Firebase, Room, ML Kit, Retrofit, flow màn hình | App chạy được, Firebase kết nối, cấu trúc source rõ |
| 2 | Chức năng nền | Auth, Room Entity/DAO, CRUD khoản chi, UI cơ bản, API mock, chọn ảnh | Đăng nhập, lưu Room, CRUD, API chạy |
| 3 | OCR + API | ML Kit OCR, hiển thị text, parser tổng tiền/ngày/cửa hàng, gọi API category | Quét hóa đơn -> tự điền form |
| 4 | Sync + thống kê + hoàn thiện MVP | Sync Room -> Firestore, isSynced, thống kê tháng/danh mục, test offline | Đủ ML Kit + Firebase + Room + API |
| 5 | Tối ưu và chuẩn bị bảo vệ | Fix lỗi, UI, báo cáo, slide, test case, dữ liệu demo, tổng duyệt | Sẵn sàng nộp và demo |

# 11. Setup làm việc chuyên nghiệp

GitHub/GitLab repo với nhánh: main, develop, feature/auth, feature/expense-crud, feature/mlkit-ocr, feature/room-database, feature/api-report.

Không code trực tiếp lên main; mỗi chức năng tạo branch riêng và Pull Request trước khi merge.

Quản lý task bằng Trello, Notion hoặc GitHub Projects với cột: Backlog, Todo, In Progress, Review, Testing, Done.

Tạo README.md gồm mô tả đề tài, công nghệ, hướng dẫn chạy, cấu trúc source, phân công, API document.

Chuẩn bị sẵn 10-20 ảnh hóa đơn mẫu để test OCR và demo khi không có mạng.

Thống nhất UI guideline: màu chủ đạo, font size, kiểu button, cách đặt tên Activity/layout.

# 12. Dữ liệu và cấu trúc Firebase/Room gợi ý

Room Expense fields nên có: id, userId, merchantName, amount, category, date, note, receiptText, localImagePath, isSynced, createdAt, updatedAt.

Firestore structure: users/{userId}/expenses/{expenseId}, users/{userId}/categories/{categoryId}.

# 13. Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| OCR đọc sai | Chỉ gợi ý và cho người dùng chỉnh sửa trước khi lưu |
| Hóa đơn nhiều định dạng | Chỉ lấy tổng tiền, ngày, tên cửa hàng; không scan từng món |
| Không kịp CameraX | Ưu tiên chọn ảnh từ thư viện; CameraX là nâng cao |
| API lỗi khi demo | Fallback danh mục “Khác” hoặc danh mục mặc định local |
| Firebase/mạng lỗi | Lưu Room trước, sync sau bằng isSynced |
| Sync quá phức tạp | Chỉ làm sync cơ bản Room -> Firestore trong MVP |
| Không kịp deadline | Bỏ Storage, PDF/CSV, notification, đa tiền tệ |

# 14. Kết luận hướng tối ưu

Chọn Android Native Java thay vì Flutter để đáp ứng đúng Room Database và dễ tích hợp các yêu cầu còn lại.

Giữ ML Kit OCR quét hóa đơn làm điểm nhấn chính vì hay, dễ demo và đúng yêu cầu.

Dùng MVVM + Repository Pattern ở mức đơn giản để code gọn, dễ chia việc và báo cáo chuyên nghiệp.

Trong 5 tuần, chỉ tập trung MVP: Auth, CRUD, Room, OCR, Parser, API category, Firebase sync, thống kê cơ bản.